
	SCHEDA 1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2016/2018

	DELL’AMMINISTRAZIONE PARCO REGIONALE DELLE GROANE

	QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI 

	
	
	
	
	
	

	TIPOLOGIE RISORSE 
	Arco temporale di validità del programma

	
	Disponibilità Finanziaria 
Primo anno
	Disponibilità Finanziaria 
Secondo anno
	Disponibilità Finanziaria 
Terzo anno
	Importo Totale

	Entrate aventi destinazione vincolata per legge
	
	
	 
	

	Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo
	 
	 
	 
	 

	Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati
	
	
	 
	

	Trasferimento di immobili ex art. 128 D.Lgs. 163/2006 smi
	 
	
	 
	 

	Stanziamenti di bilancio
	 171.000
	
	 
	 

	Altro (1)  
	 
	
	 
	 

	Totali
	
	
	 
	

	
	

	
	Il responsabile del programma

	
	(Dr. Luca Frezzini)

	(1) Compresa la cessione di immobili.


	SCHEDA 2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2016/2018

	DELL’AMMINISTRAZIONE PARCO REGIONALE DELLE GROANE

	ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 

	

	N. progr.

(1)
	Cod. Int. Amm.ne (2)
	CODICE  ISTAT
	Tipologia (3)
	Categoria (3)
	DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO
	STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA
	Cessione Immobili
	Apporto di capitale privato      

	
	
	Reg.
	Prov.
	Com.
	
	
	
	Primo Anno         
	Secondo Anno
	Terzo Anno
	S/N

(4)
	Importo
	Tipologia (5)

	1
	
	003
	-
	-
	07
	A02 99
	Manutenzione straordinaria delle aree agronaturali e dei relativi percorsi
	80.000
	100.000
	100.000
	
	-
	

	2
	
	003
	-
	-
	01
	A02 11
	Rimboschimento terreni 
	80.000
	50.000
	-
	
	-
	

	4
	
	003
	015
	076
	03
	A02 11
	Interventi di miglioramento forestale boschi Pineta di Cesate 
	120.000
	-
	-
	
	-
	

	5
	
	003
	108
	032
	03
	A02 11
	Interventi di miglioramento forestale boschi di Sant’Andrea
	-
	120.000
	-
	
	-
	

	6
	
	003
	108
	018
	03
	A02 11
	Interventi di miglioramento forestale boschi di Ceriano  Laghetto
	-
	-
	120.000
	
	-
	

	7
	
	003
	015
	213
	01
	A02 11
	Interventi di forestazione per connessione ecologica e incremento biodiversità
	71.000
	-
	-
	
	-
	

	8
	
	003
	015
	213
	03
	A02 11
	Interventi di conservazione delle brughiere
	100.000
	-
	-
	
	-
	

	9
	
	003
	108
	019
	01
	A02 11
	Progetto sentieri Oasi Fosso del Ronchetto
	-
	70.000
	-
	
	-
	

	10
	
	003
	108
	019
	03
	A02 11
	Interventi di sistemazione del reticolo idrografico Oasi Lipu
	-
	150.000
	-
	
	-
	

	11
	
	
	
	
	
	
	Interventi di sistemazione del reticolo idrografico Lazzate e Lentate
	150.000
	-
	-
	
	-
	

	12
	
	003
	-
	-
	07
	A01 01
	Manutenzione straordinaria piste ciclabili
	120.000
	120.000
	120.000
	
	-
	

	13
	
	003
	108
	019
	01
	A01 01
	Realizzazione pista ciclabile Ceriano Laghetto- Cesano Maderno
	-
	510.000
	-
	
	-
	

	14
	
	003 
	015 
	 117
	01
	A01 01
	Realizzazione pista ciclabile Limbiate-Villaggio Brollo
	260.000
	-
	-
	
	-
	

	15
	
	003
	108
	032
	01
	A01 01
	Realizzazione pista ciclabile Cogliate-Misinto a margine della SP 133
	190.000
	-
	-
	
	-
	

	16
	
	003
	108
	015
	01
	A01 01
	Realizzazione pista ciclabile Fornace Pizzi-Barlassina
	-
	110.000
	-
	
	-
	

	17
	
	003
	108
	054
	01
	A01 01
	Realizzazione pista ciclabile Lentate-Mirabello
	60.000
	-
	-
	
	
	

	18
	
	003
	015
	105
	01
	A01 01
	Realizzazione pista ciclabile Alzaia Villoresi – Alzaia Nord
	-
	400.000
	-
	
	-
	

	19
	
	003
	015
	076
	003
	A0101
	Realizzazione percorso ciclabile Cascina Selva, Via Verdi, Via De Gasperi
	400.000
	-
	-
	
	-
	

	20
	
	003 
	108 
	027
	01
	A01 01
	Realizzazione sottopasso ciclabile Corso Europa
	350.000
	-
	-
	
	-
	

	21
	
	003
	015
	076
	01
	A01 01
	Sistemazione torrente Lirone e pista ciclabile XIV strada
	350.000
	-
	-
	
	-
	

	22
	
	003
	015
	076
	01
	A01 01
	Sistemazione parcheggi Via Cellini
	150.000
	-
	-
	
	-
	

	23
	
	003
	108
	018
	01
	A01 01
	Illuminazione pista ciclabile Ceriano laghetto-Villaggio Brollo
	100.000
	-
	-
	
	-
	

	24
	 
	 003
	015 
	-
	03
	A02 99
	Progetto di miglioramento dei margini stradali
	300.000
	300.000
	300.000
	 

 
	-
	

	25
	
	003
	015
	105
	01
	A05 37
	Realizzazione di una porta di accesso al parco e di interscambio 
	-
	-
	950.000950.000950.000
	
	-
	

	26
	
	 003
	015
	213
	05
	A05 09
	Restauro edificio di ingresso area polveriera


	150.000
	-
	-
	
	-
	

	27
	
	003
	108
	018
	04
	A05 09
	Ristrutturazione edifici  e percorsi area interna della ex-polveriera
	-
	300.000
	500.000
	
	-
	

	28
	
	003
	015
	213
	01
	A01 01
	Sistemazione area a parcheggio sede Ente e deposito container
	150.000150.000
	-
	-
	
	-
	

	29
	
	 003
	015
	213
	05
	A05 09
	Ristrutturazione magazzino e realizzazione punto ristoro
	-
	350.000350.000353
	-
	
	-
	

	30
	
	 003
	015
	213
	05
	A05 09
	Realizzazione parcheggio interrato
	-
	300.000
	-
	
	-
	

	31
	
	 003
	015
	213
	05
	A05 09
	Manutenzione straordinaria sede
	100.000
	-
	-
	
	-
	

	
	TOTALE
	3.281.000
	2.880.000
	2.090.000
	
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	
	Il responsabile del programma

	
	
	(Frezzini Dr. Luca)

	

	(1)  Numero progressivo da 1 a N. a partire dalle opere del primo anno.

(2)  Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall’Amministrazione (può essere vuoto).

	(3)  Vedi Tabella 1 e Tabella 2.

	(4) Da compilarsi solo nell'ipotesi di cui all'art. 128 D.Lgs. 163/2006 s.m.i. quando si tratta d’intervento che si realizza a seguito di

       specifica alienazione a favore dell'appaltatore. In caso affermativo compilare la scheda 2B.

	(5)  Vedi Tabella 3.

	


	SCHEDA 3: PROGRAMMA TRIENNALE  DELLE OPERE PUBBLICHE 2016/2018

	DELL’AMMINISTRAZIONE PER IL PARCO REGIONALE DELLE GROANE

	ELENCO  ANNUALE

	

	Cod. Int. Amm.ne (1)
	CODICE  UNICO INTERVENTO  (CUI SISTEMA) (2)
	DESCRIZIONE INTERVENTO
	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
	IMPORTO
INTERVENTO
	FINALITA'

(3)
	Conformità
	Priorità 

(4)
	STATO PROGETTAZIONE

approvata (5)
	Tempi di esecuzione

	
	
	
	Cognome
	Nome
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	TRIM/ANNO
INIZIO LAVORI
	TRIM/ANNO 
FINE LAVORI

	
	
	
	
	
	
	
	Urb 

(S/N)
	Amb

(S/N)
	
	
	
	

	
	
	Manutenzione straordinaria delle aree agronaturali e dei relativi percorsi
	 Frezzini
	Luca 
	80.000
	 AMB.
	S
	S
	1
	SF
	 1/2016
	 4/2016

	
	
	Rimboschimento terreni 
	 Frezzini
	Luca 
	80.000
	AMB.
	S
	S
	2
	SF
	 1/2016
	 4/2016

	
	
	Interventi di miglioramento forestale boschi Pineta di Cesate 
	Frezzini 
	Luca
	120.000
	AMB.
	S
	S
	3
	SF
	 1/2016
	 4/2016

	
	
	Interventi di forestazione per connessione ecologica e incremento biodiversità
	Frezzini 
	Luca
	71.000
	AMB.
	S
	S
	1
	PP
	 1/2016
	 4/2016

	
	
	Interventi di conservazione delle brughiere
	Frezzini 
	Luca
	100.000
	AMB.
	S
	S
	1
	PP
	 1/2016
	 4/2016

	
	
	Interventi di sistemazione del reticolo idrografico di Lazzate e Lentate
	Frezzini 
	Luca
	150.000
	AMB.
	S
	S
	1
	PP
	 1/2016
	 4/2016


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Manutenzione straordinaria piste ciclabili
	 Frezzini
	Luca 
	120.000
	MIS
	S
	S
	1
	PP
	 1/2016
	 4/2016

	
	
	Realizzazione pista ciclabile Limbiate-Villaggio Brollo
	Frezzini
	Luca
	260.000
	URB
	S
	S
	3
	SF
	 1/2016
	 4/2016

	
	
	Realizzazione pista ciclabile Cogliate-Misinto a margine della SP 133
	Frezzini
	Luca
	190.000
	URB
	S
	S
	3
	PP
	 1/2016
	 4/2016

	
	
	Realizzazione sottopasso ciclabile Corso Europa
	Frezzini
	Luca
	350.000
	URB
	S
	S
	3
	SF
	 1/2016
	 4/2016

	
	
	Realizzazione pista ciclabile Lentate-Mirabello
	Frezzini
	Luca
	60.000
	URB
	S
	S
	3
	PP
	 1/2016
	 4/2016

	
	
	Realizzazione percorso ciclabile Cascina Selva, Via Verdi, Via De Gasperi
	Frezzini
	Luca
	400.000
	URB
	S
	S
	1
	PP
	 1/2016
	 4/2016

	
	
	Sistemazione torrente Lirone e pista ciclabile XIV strada
	Frezzini
	Luca
	350.000
	URB
	S
	S
	3
	PP
	 1/2016
	 4/2016

	
	
	Sistemazione parcheggi  Via Cellini
	Frezzini
	Luca
	150.000
	URB
	S
	S
	3
	PP
	 1/2016
	 4/2016

	
	
	Illuminazione pista ciclabile Ceriano laghetto-Villaggio Brollo
	Frezzini
	Luca
	100.000
	URB
	S
	S
	3
	SF
	 1/2016
	 4/2016

	
	
	Progetto di miglioramento dei margini stradali
	Frezzini
	Luca
	300.000
	AMB.
	S
	S
	3
	SF
	 1/2016
	 4/2016

	
	
	Restauro edificio di ingresso area polveriera


	 Frezzini
	Luca 
	150.000
	CPA.
	S
	S
	1
	PP
	 1/2016
	 4/2016

	
	
	Sistemazione area a parcheggio sede Ente e deposito container
	Frezzini
	Luca
	150.000
	MIS
	S
	S
	2
	PP
	 1/2016
	 4/2016

	
	
	Manutenzione straordinaria sede 
	Frezzini
	Luca
	100.000
	CPA.
	S
	S
	1
	PP
	 1/2016
	 4/2016

	
	TOTALE
	3.281.000
	
	
	
	
	
	
	

	
	Il responsabile del programma

	
	       (Frezzini Dr. Luca)


	

	(1)  Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall’Amministrazione (può essere vuoto).

	(2) La codifica dell'intervento CUI (C.F. + ANNO + n. progressivo) verrà composta e confermata, al momento della pubblicazione, dal sistema informativo di

gestione.

(3) Indicare le finalità utilizzando la Tabella 5.



	Vedi art. 128 del D.Lgs. 163/2006 sm.i. secondo le priorità indicate dall’Amministrazione con una scala espressa in tre livelli  (1= massima priorità; 3= minima priorità).

	(5)  Indicare la fase della progettazione approvata dell'opera come da Tabella 4.


	SCHEDA 2B: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE DEL TRIENNIO 2015/2017

	DELL’AMMINISTRAZIONE PARCO REGIONALE DELLE GROANE

	ELENCO DEGLI IMMOBILI DA TRASFERIRE ex articolo 128 D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.

	

	Elenco degli immobili da trasferire ex art. 19, c. 5-ter della Legge 109/94
	Arco temporale di validità del programma

 Valore Stimato

	Riferimento intervento (1)
	Descrizione immobile
	Solo diritto

di superficie
	Piena

proprietà


	

	
	
	
	
	1° anno
	2° anno
	3° anno

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	TOTALE
	
	
	

	
	

	
	Il responsabile del programma

	
	    (Frezzini  Dr. Luca)

	
	

	(1)  Viene riportato il numero progressivo dell’intervento di riferimento.

	

	


	Tabella 1 – Tipologie

	

	Codice
	Descrizione

	
	

	01
	Nuova costruzione

	02
	Demolizione

	03
	Recupero

	04
	Ristrutturazione

	05
	Restauro

	06
	Manutenzione Ordinaria

	07
	Manutenzione Straordinaria

	08
	Completamento

	09
	Ampliamento

	99
	Altro


	Tabella 2 – Categorie

	

	Codice
	Descrizione

	
	

	A01
	01
	STRADALI

	A01
	02
	AEROPORTUALI

	A01
	03
	FERROVIE

	A01
	04
	MARITTIME LACUALI E FLUVIALI

	A01
	88
	ALTRE MODALITA’ DI TRASPORTO

	A02
	05
	DIFESA DEL SUOLO

	A02
	11
	OPERE DI PROTEZIONE AMBIENTE

	A02
	15
	RISORSE IDRICHE

	A02
	99
	ALTRE INFRASTRUTTURE PER AMBIENTE E TERRITORIO

	A03
	06
	PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA

	A03
	16
	PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE DI ENERGIA NON ELETTRICA

	A03
	99
	ALTRE INFRASTRUTTURE DEL SETTORE ENERGETICO

	A04
	07
	TELECOMUNICAZIONE E TECNOLOGIE INFORMATICHE

	A04
	13
	INFRASTRUTTURE PER L'AGRICOLTURA

	A04
	14
	INFRASTRUTTURE PER LA PESCA

	A04
	39
	INFRASTRUTTURE PER ATTIVITA' INDUSTRIALI

	A04
	40
	ANNONA, COMMERCIO E ARTIGIANATO

	A05
	08
	EDILIZIA SOCIALE E SCOLASTICA

	A05
	09
	ALTRA EDILIZIA PUBBLICA

	A05
	10
	EDILIZIA ABITATIVA

	A05
	11
	BENI CULTURALI

	A05
	12
	SPORT E SPETTACOLO

	A05
	30
	EDILIZIA SANITARIA

	A05
	31
	CULTO

	A05
	32
	DIFESA

	A05
	33
	DIREZIONALE  E AMMINISTRATIVO

	A05
	34
	GIUDIZIARIO E PENITENZIARIO

	A05
	35
	IGIENICO SANITARIO

	A05
	36
	PUBBLICA SICUREZZA

	A05
	37
	TURISTICO

	A06
	90
	ALTRE INFRASTRUTTURE PUBBLICHE NON ALTROVE CLASSIFICATE

	E10
	40
	STUDI E PROGETTAZIONI

	E10
	41
	ASSISTENZA E CONSULENZA

	E10
	99
	ALTRO


	Tabella 3 – Modalità di apporto di capitale privato

	

	Codice
	Modalità

	
	

	01
	Finanza di progetto

	02
	Concessione di costruzione e gestione

	03
	Sponsorizzazione

	04
	Società partecipate o di scopo

	99
	altro


	Tabella 4 – Stato della progettazione approvata

	

	Codice
	Stato della progettazione approvata

	
	

	SF
	Studio di fattibilità

	PP
	Progetto preliminare

	PD
	Progetto definitivo

	PE
	Progetto esecutivo


	Tabella 5 – Finalità

	
	

	Codice
	Finalità

	
	

	MIS
	Miglioramento e incremento di servizio

	CPA
	Conservazione del patrimonio

	ADN
	Adeguamento normativo

	COP
	Completamento d’opera

	VAB
	Valorizzazione beni vincolati

	URB
	Qualità urbana

	AMB
	Qualità ambientale


PAGE  

